BÁO CÁO LAB - MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB NÂNG CAO

Lab: 05	Từ ngày: 06/10/2026	đến ngày: 13/10/2026

MSSV: 2312802	Họ và tên: Phan Khánh Vương

Nhóm: 04

Công việc:

| STT |  | Công việc được giao | Liên kết đến github branch |  | Tiến độ % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Bảo mật CORS, Rate Limiting và Authentication Authorization Đã hoàn thành: • Kế thừa JWT, CORS và Rate Limiting dùng chung của nhóm; kiểm chứng trên API Recipe. • CORS cho localhost:3000; origin ngoài danh sách không nhận header cho phép. • Giới hạn 60 request/phút/IP, hàng đợi 2; kiểm thử vượt giới hạn trả HTTP 429. • JWT và quyền sở hữu: không token/token lỗi trả 401; người khác trả 403; tác giả hoặc Admin cập nhật thành công với HTTP 200. • Bổ sung test handler phân quyền thật và HTTP Kestrel local; dùng JWT thử nghiệm, repository trong bộ nhớ. Chưa hoàn thành: • Chưa nghiệm thu toàn bộ ứng dụng với tài khoản Identity và Supabase thật. | https://github.com/My6325/PTUDWNC-2026-Nhom4/tree/feature/vuong-recipe-frontend |  | 80% |  |
| 2 |  | Tài liệu đặc tả API và API versioning Đã hoàn thành: • Kiểm chứng OpenAPI có Bearer JWT, schema request/response và các mã lỗi của API Recipe. • Bổ sung metadata UpdateRecipe, mô tả RowVersion Base64 và response 400 cho upload ảnh. • Kiểm chứng multipart/form-data và Scalar trả HTML 200 trên backend local. Chưa hoàn thành: • API hiện chỉ có tiền tố /api/v1; cơ chế quản lý phiên bản đầy đủ cần phối hợp nhóm. • Chưa kiểm chứng tương tác JavaScript của Scalar trong trình duyệt. | https://github.com/My6325/PTUDWNC-2026-Nhom4/tree/feature/vuong-recipe-frontend |  | 50% |  |
| 3 |  | Cài đặt môi trường và cấu trúc dự án front end Đã hoàn thành: • Bổ sung frontend/.env.example với NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:5000/api/v1. • Chuẩn bị components/recipes và hooks bằng .gitkeep; có app, services và types. • Bổ sung script typecheck; kiểm tra TypeScript và Next.js build thành công. • Chạy front-end ở cổng 3000, xác nhận HTTP 200 và HTML chứa Culinary Blog. • Giao diện tạo/sửa công thức hoàn chỉnh thuộc giai đoạn tiếp theo, ngoài yêu cầu tối thiểu Lab 5. | https://github.com/My6325/PTUDWNC-2026-Nhom4/tree/feature/vuong-recipe-frontend |  | 100% |  |
| 4 |  | Cài đặt các thư viện cần thiết Đã hoàn thành: • Chạy npm ci thành công với 424 packages; giữ nguyên phiên bản theo package-lock.json. • Sử dụng Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Axios, React Hook Form và Zod đã khai báo. • Không thêm thư viện mới cho phần types và service; Next.js 15.5.27 build thành công. | Cùng branch với công việc 1: feature/vuong-recipe-frontend |  | 100% |  |
| 5 |  | Cài đặt TS types và service cho module Recipe Đã hoàn thành: • Tạo recipe.ts: công thức, request tạo/cập nhật, dinh dưỡng, bước nấu, nguyên liệu và ảnh. • Enum độ khó Easy=1, Medium=2, Hard=3; trạng thái Draft=1, Published=2, Archived=3 khớp backend. • GUID và RowVersion Base64 dùng string; trường nullable dùng null, tên JSON camelCase. • Bổ sung 11 thao tác Axios service có types; xóa trả void, upload FormData với trường file và không dùng header JSON. • Kiểm tra 11 thao tác service đạt; bộ test local đạt 53/53, gồm 12 trường hợp Lab 5. • Minh chứng: docs/evidence/lab5; không chạy migration/seed hoặc thao tác storage thật. | https://github.com/My6325/PTUDWNC-2026-Nhom4/tree/feature/vuong-recipe-frontend |  | 100% |  |

Ghi chú: Tiến độ là ước lượng theo các đầu việc nêu trong bảng. Các thay đổi được quản lý trên branch feature/vuong-recipe-frontend. Kết quả kiểm thử local không thay thế nghiệm thu Supabase thật.